BÀI TẬP LỚN CUỐI KỲ — MÔN DEEP LEARNING

Phát Hiện Giọng Nói Giả Mạo

Voice Spoofing Detection Using Deep Learning on ASVspoof Dataset

Thông tin nhóm Người 1: ___________________________ MSSV: ______________ Người 2: ___________________________ MSSV: ______________ Người 3: ___________________________ MSSV: ______________ Giảng viên: ___________________________ Học kỳ: ____________ Năm học: ____________

LINK GITHUB : https://github.com/Duonghbtt/Voice-Spoofing-Detection

# TÀI LIỆU 1: TIMELINE & PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Tài liệu này mô tả lịch trình chi tiết theo từng tuần, nhiệm vụ cụ thể của mỗi thành viên và checklist kiểm tra tiến độ.

## 1. Tổng Quan Phân Công

| Vai trò | Người 1 — Feature Engineer | Người 2 — Model Developer | Người 3 — Evaluator & Analyst |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhiệm vụ chính | Xử lý dữ liệu & trích xuất đặc trưng MFCC / LFCC / Spectrogram | Xây dựng & huấn luyện mô hình CNN / ResNet / LCNN | Đánh giá & phân tích kết quả EER / Error Analysis / Generalization |
| Phần viết báo cáo | Phần 4: Trích xuất đặc trưng Phần 3: Mô tả dataset (hỗ trợ) | Phần 5: Kiến trúc mô hình Phần 6: Thiết lập thí nghiệm | Phần 7: Kết quả & bảng số liệu Phần 8: Phân tích & Kết luận |
| Công cụ chính | Python, librosa,scipy, matplotlib | PyTorch, torchvision,wandb / TensorBoard | scikit-learn,seaborn, pandas |

## 2. Timeline Chi Tiết (4 Tuần)

Tổng thời gian: 4 tuần  |  Họp nhóm: 2 lần/tuần  |  Deadline nộp: cuối Tuần 4

| Tuần / Ngày | Nhiệm vụ cụ thể | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| TUẦN 1 Ngày 1 – 7 | - Tải và giải nén ASVspoof 2019 LA + 2021 LA từ trang chủ - Kiểm tra cấu trúc thư mục, đọc README chính thức của dataset - Cài đặt môi trường: Python 3.9+, PyTorch, librosa, scipy - Tạo repo GitHub chung, thống nhất cấu trúc thư mục dự án - Đọc paper gốc ASVspoof 2019 — phần mô tả dataset và attack - Implement hàm đọc file .flac, load nhãn từ file .txt protocol - Trích xuất MFCC 40 chiều (baseline) và kiểm tra output shape - Vẽ 5 spectrogram của giọng thật và 5 của giọng giả để so sánh - Implement hàm trích xuất LFCC, so sánh với MFCC về mặt trực quan - Họp nhóm cuối tuần: báo cáo tiến độ, thống nhất pipeline | Tất cả — Setup chung Người 1: feature pipeline |
| TUẦN 2 Ngày 8 – 14 | - [Người 1] Hoàn thiện 3 loại đặc trưng: MFCC / LFCC / Spectrogram - [Người 1] Lưu đặc trưng dạng .npy, kiểm tra train/val/test split - [Người 1] Visualize phân phối đặc trưng: bonafide vs spoof - [Người 2] Xây dựng CNN baseline: 3 lớp Conv + BatchNorm + FC - [Người 2] Huấn luyện CNN trên MFCC, theo dõi loss/acc qua wandb - [Người 2] Xây dựng ResNet (adapt ResNet-18 hoặc tự viết residual block) - [Người 3] Viết hàm tính EER từ đầu (không dùng thư viện sẵn) - [Người 3] Tạo khung đánh giá: confusion matrix + phân loại theo attack type - Họp nhóm: code review chéo — Người 1 review code Người 2 và ngược lại | Người 1: feature xong Người 2: CNN + ResNet Người 3: EER + eval |
| TUẦN 3 Ngày 15 – 21 | - [Người 1] Chạy toàn bộ 9 tổ hợp thí nghiệm: 3 đặc trưng × 3 mô hình - [Người 1] Tổng hợp kết quả vào bảng Excel/CSV, lưu checkpoint - [Người 2] Fine-tune LCNN (tham khảo paper Light CNN for deep face) - [Người 2] Phân tích overfit: so sánh train acc vs val acc theo epoch - [Người 2] Vẽ learning curve của từng mô hình, lưu ảnh - [Người 3] Generalization test: load model train 2019, test trên 2021 - [Người 3] Error analysis: tính EER theo từng loại attack (A01–A19) - [Người 3] Vẽ confusion matrix từng mô hình, vẽ biểu đồ EER theo attack - Họp nhóm: review kết quả, chọn combo tốt nhất, bắt đầu viết báo cáo | Người 1: chạy 9 combo Người 2: LCNN + curve Người 3: gen test + lỗi |
| TUẦN 4 Ngày 22 – 28 | - [Người 3] Viết phần Phân tích: tại sao LFCC tốt hơn? Model nào overfit? - [Người 2] Viết phần Kiến trúc mô hình (kèm hình minh hoạ kiến trúc) - [Người 1] Viết phần Trích xuất đặc trưng (kèm ảnh spectrogram) - Ghép báo cáo, thống nhất định dạng, thêm tài liệu tham khảo (≥ 8 bài) - Hoàn thiện slide thuyết trình (≤ 15 trang, có hình minh hoạ) - Chạy demo cuối: load model, dự đoán 1 file .wav bất kỳ từ terminal - Họp nhóm kiểm tra lần cuối: chỉnh lỗi chính tả, kiểm tra số liệu khớp - Nộp báo cáo + code + slide trước deadline ít nhất 48 giờ | Tất cả — viết báo cáo Người 3: dẫn đầu Analysis |

## 3. Chi Tiết Nhiệm Vụ Từng Người

### Người 1 — Feature Engineer

Mục tiêu: Đảm bảo nhóm có đủ 3 loại đặc trưng chất lượng cao, có hình visualisation rõ ràng để giải thích kết quả trong báo cáo.

| ✔ | Nhiệm vụ | Deadline | Output kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Đọc tài liệu ASVspoof 2019: hiểu cấu trúc dataset, định dạng nhãn trong file .txt | Người 1 | Ngày 3 |
| ☐ | Implement MFCC: 40 mel coefficients, frame 25ms, hop 10ms, chuẩn hoá zero-mean | Người 1 | Ngày 5 |
| ☐ | Implement LFCC: linear filterbank (tương tự MFCC nhưng không qua mel scale) | Người 1 | Ngày 7 |
| ☐ | Trích xuất log-mel spectrogram: 64 mel bins, 128 time frames, resize cố định | Người 1 | Ngày 8 |
| ☐ | Pad / truncate audio về chiều dài cố định (4 giây = 64 000 sample ở 16kHz) | Người 1 | Ngày 9 |
| ☐ | Lưu 3 bộ đặc trưng thành file .npy riêng biệt, kiểm tra shape ra đúng | Người 1 | Ngày 10 |
| ☐ | Vẽ spectrogram: 5 bonafide + 5 spoof, nhận xét bằng mắt thường về sự khác nhau | Người 1 | Ngày 11 |
| ☐ | Vẽ distribution plot: phân phối giá trị MFCC-1 của 2 class (bonafide / spoof) | Người 1 | Ngày 13 |
| ☐ | Chạy thử nhanh: MFCC + CNN, đảm bảo toàn bộ pipeline hoạt động không lỗi | Người 1 | Ngày 14 |
| ☐ | Phối hợp Người 2 chạy đủ 9 tổ hợp, tổng hợp kết quả vào bảng CSV | Người 1 | Ngày 21 |
| ☐ | Viết phần 4 báo cáo: Trích xuất đặc trưng (1 200 – 1 500 chữ, kèm hình) | Người 1 | Ngày 25 |

### Người 2 — Model Developer

Mục tiêu: Xây dựng 3 mô hình hoạt động chính xác, có thể so sánh độ sâu / overfit, phân tích learning curve rõ ràng.

| ✔ | Nhiệm vụ | Deadline | Output kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Đọc kiến trúc CNN cơ bản dành cho phân loại âm thanh | Người 2 | Ngày 5 |
| ☐ | Xây dựng CNN: [Conv → BN → ReLU → Pool] × 2, Dropout 0.3, FC 128 → 2 | Người 2 | Ngày 8 |
| ☐ | Viết training loop: Adam lr=1e-3, scheduler StepLR, batch=64, epoch=50 | Người 2 | Ngày 9 |
| ☐ | Tích hợp wandb hoặc TensorBoard theo dõi loss / accuracy từng epoch | Người 2 | Ngày 10 |
| ☐ | Xây dựng ResNet-18: dùng pretrained=False, sửa lớp đầu vào và lớp cuối | Người 2 | Ngày 12 |
| ☐ | Adapt LCNN: Light CNN với Max-Feature-Map activation thay ReLU | Người 2 | Ngày 15 |
| ☐ | Huấn luyện cả 3 mô hình trên MFCC, lưu checkpoint (.pth) tốt nhất | Người 2 | Ngày 16 |
| ☐ | Vẽ learning curve (train vs val loss) cho từng mô hình, phát hiện overfit | Người 2 | Ngày 18 |
| ☐ | Chạy lại 3 mô hình trên LFCC và Spectrogram (phối hợp với Người 1) | Người 2 | Ngày 20 |
| ☐ | Đếm số lượng tham số của từng mô hình (torchsummary hoặc tay) | Người 2 | Ngày 21 |
| ☐ | Viết phần 5 báo cáo: Kiến trúc mô hình (1 000 – 1 200 chữ, kèm hình) | Người 2 | Ngày 24 |
| ☐ | Hoàn thiện phần 6: bảng hyperparameter, thông tin môi trường huấn luyện | Người 2 | Ngày 26 |

### Người 3 — Evaluator & Analyst

Mục tiêu: Đảm bảo đánh giá chính xác bằng EER, phát hiện insight về generalization và điểm yếu của mô hình theo từng loại tấn công.

| ✔ | Nhiệm vụ | Deadline | Output kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Đọc tài liệu về EER (Equal Error Rate): hiểu ý nghĩa và cách tính từ ROC curve | Người 3 | Ngày 5 |
| ☐ | Viết hàm compute_eer(scores, labels) từ đầu dựa trên FAR / FRR | Người 3 | Ngày 8 |
| ☐ | Viết hàm vẽ confusion matrix cho bài toán nhị phân (bonafide / spoof) | Người 3 | Ngày 9 |
| ☐ | Phân tích attack type: đọc nhãn A01–A19 trong file protocol ASVspoof 2019 | Người 3 | Ngày 10 |
| ☐ | Tính EER riêng cho từng loại attack (attack-specific EER) trên eval set 2019 | Người 3 | Ngày 14 |
| ☐ | Tải ASVspoof 2021 LA: giải nén, đọc eval protocol, chuẩn bị DataLoader | Người 3 | Ngày 15 |
| ☐ | Test generalization: load checkpoint đã train, chạy inference trên 2021 eval set | Người 3 | Ngày 18 |
| ☐ | So sánh EER: 2019 eval vs 2021 eval — ghi nhận mức tăng EER (generalization gap) | Người 3 | Ngày 19 |
| ☐ | Vẽ biểu đồ thanh: EER theo attack type, xếp từ dễ đến khó | Người 3 | Ngày 20 |
| ☐ | Viết phần Phân tích: LFCC vs MFCC, overfit, generalization gap (1 500 – 2 000 chữ) | Người 3 | Ngày 23 |
| ☐ | Viết phần 7 báo cáo: Kết quả + bảng số liệu đầy đủ | Người 3 | Ngày 25 |
| ☐ | Kiểm tra toàn bộ báo cáo: lỗi chính tả, số liệu khớp giữa bảng và nhận xét | Người 3 | Ngày 27 |

## 4. Master Checklist Toàn Dự Án

| ✔ | Hạng mục | Phụ trách | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| ▶ | GIAI ĐOẠN 1: SETUP & DỮ LIỆU |
| ☐ | Repo GitHub đã tạo, cấu trúc thư mục thống nhất (data/, src/, notebooks/, outputs/) | Tất cả | Ngày 2 |
| ☐ | Môi trường conda/pip hoạt động trên máy tất cả thành viên | Tất cả | Ngày 3 |
| ☐ | ASVspoof 2019 LA đã tải đầy đủ: train + dev + eval | Người 1 | Ngày 4 |
| ☐ | ASVspoof 2021 LA đã tải (eval set ~19 GB) | Người 3 | Ngày 7 |
| ▶ | GIAI ĐOẠN 2: TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG |
| ☐ | MFCC (40 coefficients): trích xuất xong, lưu .npy, kiểm tra shape | Người 1 | Ngày 7 |
| ☐ | LFCC (40 coefficients): trích xuất xong, lưu .npy | Người 1 | Ngày 9 |
| ☐ | Log-mel Spectrogram (64×128): trích xuất xong, lưu .npy | Người 1 | Ngày 10 |
| ☐ | Visualisation: spectrogram bonafide vs spoof (ít nhất 5 ảnh mỗi loại) | Người 1 | Ngày 11 |
| ☐ | DataLoader PyTorch hoạt động chính xác, không bị memory leak | Người 1 | Ngày 13 |
| ▶ | GIAI ĐOẠN 3: HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH |
| ☐ | CNN baseline: huấn luyện xong trên MFCC, val accuracy ≥ 80% | Người 2 | Ngày 12 |
| ☐ | ResNet: adapt + huấn luyện xong, có learning curve val loss | Người 2 | Ngày 16 |
| ☐ | LCNN: huấn luyện xong, có learning curve, checkpoint đã lưu | Người 2 | Ngày 18 |
| ☐ | Đủ 9 tổ hợp (3 đặc trưng × 3 mô hình) đã chạy xong, có kết quả | N1 + N2 | Ngày 21 |
| ☐ | Checkpoint của combo tốt nhất đã lưu (.pth), ghi rõ tên file | Người 2 | Ngày 21 |
| ▶ | GIAI ĐOẠN 4: ĐÁNH GIÁ & PHÂN TÍCH |
| ☐ | EER đã tính cho tất cả 9 tổ hợp (bảng 3×3) | Người 3 | Ngày 22 |
| ☐ | Confusion matrix đã vẽ cho từng mô hình tốt nhất (3 hình) | Người 3 | Ngày 22 |
| ☐ | Generalization test: EER trên ASVspoof 2021 eval set đã có | Người 3 | Ngày 22 |
| ☐ | Error analysis: xếp hạng attack nào khó nhất (A01–A19) | Người 3 | Ngày 23 |
| ▶ | GIAI ĐOẠN 5: BÁO CÁO & NỘP BÀI |
| ☐ | Báo cáo đã ghép đủ 9 phần, định dạng thống nhất (font, cỡ chữ, căn lề) | Tất cả | Ngày 26 |
| ☐ | Có ít nhất 8 tài liệu tham khảo (định dạng IEEE/ACM) | Người 3 | Ngày 26 |
| ☐ | Slide thuyết trình hoàn chỉnh (≤ 15 trang, kèm hình minh hoạ) | Tất cả | Ngày 27 |
| ☐ | Demo code: load model, dự đoán 1 file .wav bất kỳ từ dòng lệnh | Người 2 | Ngày 27 |
| ☐ | Kiểm tra chính tả, số liệu khớp giữa báo cáo và slide | Tất cả | Ngày 28 |
| ☐ | Nộp lên hệ thống / email giảng viên (PDF + .zip code) | Tất cả | Deadline |

# TÀI LIỆU 2: FORM BÁO CÁO CUỐI KỲ

Hướng dẫn: Điền đầy đủ từng ô trong form. Ô nền xanh nhạt là nhãn — ô nền trắng là nơi điền nội dung. Độ dài gợi ý ghi trong ngoặc.

## PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG

Tên đề tài

Thành viên nhóm (Họ tên — MSSV — Email)

Giảng viên hướng dẫn

Học kỳ — Năm học — Ngày nộp báo cáo

Tóm tắt (Abstract) — 150 đến 200 từ, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh

## PHẦN 2: GIỚI THIỆU (Introduction)

Độ dài gợi ý: 500 – 700 từ  |  Mục tiêu: giải thích bài toán, lý do quan trọng, đóng góp của nhóm.

2.1 Voice spoofing là gì? Mô tả bài toán, các loại tấn công (TTS, voice conversion, replay)

2.2 Tại sao cần phát hiện tự động? Rủi ro bảo mật, ứng dụng thực tế

2.3 Đóng góp của bài này — liệt kê 3 điểm chính nhóm đã làm được

## PHẦN 3: MÔ TẢ DATASET

Độ dài gợi ý: 300 – 400 từ  |  Bắt buộc mô tả rõ số lượng mẫu, các loại tấn công và cách chia train/dev/eval.

3.1 ASVspoof 2019 LA — mô tả số mẫu, loại tấn công A01–A06 (train/dev) và A07–A19 (eval)

3.2 ASVspoof 2021 LA — mô tả eval set, lý do dùng để kiểm tra khả năng tổng quát hoá

Bảng thống kê dataset (điền số liệu thực tế sau khi tải về):

| Tập dữ liệu | Bonafide | Spoof | Tổng | Loại tấn công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Train 2019 | ______ | ______ | ______ | A01 – A06 |
| Dev 2019 | ______ | ______ | ______ | A01 – A06 |
| Eval 2019 | ______ | ______ | ______ | A07 – A19 |
| Eval 2021 | ______ | ______ | ______ | A17 – A19+ |

## PHẦN 4: TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG (Feature Extraction)

Độ dài gợi ý: 600 – 800 từ  |  Bắt buộc có ảnh spectrogram / hình visualisation so sánh bonafide vs spoof.

4.1 MFCC — mô tả kỹ thuật, thông số sử dụng (n_mfcc, frame length, hop length)

4.2 LFCC — mô tả và so sánh với MFCC: điểm khác biệt chính là gì?

4.3 Log-mel Spectrogram — mô tả, so sánh với 2 loại trên về thông tin giữ lại

4.4 Hình visualisation — dán ảnh spectrogram bonafide vs spoof + nhận xét bằng lời

[Dán ảnh vào đây — ghi chú rõ loại đặc trưng và nhãn]

[Dán ảnh vào đây — ghi chú rõ loại đặc trưng và nhãn]

[Dán ảnh vào đây — ghi chú rõ loại đặc trưng và nhãn]

[Dán ảnh vào đây — ghi chú rõ loại đặc trưng và nhãn]

[Dán ảnh vào đây — ghi chú rõ loại đặc trưng và nhãn]

[Dán ảnh vào đây — ghi chú rõ loại đặc trưng và nhãn]

[Dán ảnh vào đây — ghi chú rõ loại đặc trưng và nhãn]

## PHẦN 5: KIẾN TRÚC MÔ HÌNH (Model Architecture)

Độ dài gợi ý: 500 – 700 từ  |  Mô tả kiến trúc từng mô hình, số lớp, activation, tham số.

5.1 CNN Baseline — mô tả kiến trúc (số lớp Conv, Pooling, Dropout, FC)

5.2 ResNet — kiến trúc, residual block, lý do chọn độ sâu

5.3 LCNN (Light CNN) — Max-Feature-Map activation, tại sao phù hợp với audio

Bảng so sánh tổng quan 3 mô hình:

| Thuộc tính | CNN | ResNet | LCNN |
| --- | --- | --- | --- |
| Số tham số | ___ M | ___ M | ___ M |
| Số lớp | ___ | ___ | ___ |
| Activation | ReLU | ReLU | MFM |
| Thời gian / epoch | ___ s | ___ s | ___ s |

## PHẦN 6: THIẾT LẬP THÍ NGHIỆM (Experimental Setup)

Điền đầy đủ để người đọc có thể tái hiện lại kết quả của nhóm.

| Thông số | Giá trị / Mô tả |
| --- | --- |
| Optimizer | Adam ¦ lr = ___ ¦ weight_decay = ___ |
| Batch size | ______ |
| Số epoch | ______ |
| Hàm loss | Binary Cross-Entropy ¦ ______ |
| Scheduler | StepLR / CosineAnnealing ¦ ______ |
| Hardware | GPU: ___ ¦ RAM: ___ ¦ OS: ___ |
| Framework | PyTorch ___ ¦ Python ___ ¦ CUDA ___ |
| Chia dữ liệu | Train: 2019 train ¦ Val: 2019 dev ¦ Test: 2019 eval + 2021 eval |
| Data augmentation | Có / Không — mô tả nếu có: ______ |

## PHẦN 7: KẾT QUẢ (Results)

Đây là phần quan trọng nhất. Điền đầy đủ số liệu. In đậm kết quả tốt nhất mỗi cột.

### 7.1  Bảng kết quả chính — Accuracy & EER trên 9 tổ hợp

| Đặc trưng / Mô hình | CNN Acc% | CNN EER% | ResNet Acc% | ResNet EER% | LCNN Acc% | LCNN EER% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MFCC | __.__ % | __.__ % | __.__ % | __.__ % | __.__ % | __.__ % |
| LFCC | __.__ % | __.__ % | __.__ % | __.__ % | __.__ % | __.__ % |
| Spectrogram | __.__ % | __.__ % | __.__ % | __.__ % | __.__ % | __.__ % |
| Tốt nhất | [in đậm] | [in đậm] | [in đậm] | [in đậm] | [in đậm] | [in đậm] |

### 7.2  Generalization Test — EER trên 2019 vs 2021

| Mô hình (đặc trưng tốt nhất) | EER% trên 2019 Eval | EER% trên 2021 Eval | Mức tăng EER (gap) | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNN + ___ | __.__ % | __.__ % | +__.__ % |  |
| ResNet + ___ | __.__ % | __.__ % | +__.__ % |  |
| LCNN + ___ | __.__ % | __.__ % | +__.__ % |  |

### 7.3  Error Analysis — EER theo từng loại tấn công

| Attack ID | Mô tả loại tấn công | Phương pháp tổng hợp | EER% (model tốt nhất) | Mức độ khó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | (điền tên hệ thống TTS/VC) | TTS / VC | __.__ % | Dễ / Khó |
| A02 | (điền tên hệ thống TTS/VC) | TTS / VC | __.__ % | Dễ / Khó |
| A03 | (điền tên hệ thống TTS/VC) | TTS / VC | __.__ % | Dễ / Khó |
| A04 | (điền tên hệ thống TTS/VC) | TTS / VC | __.__ % | Dễ / Khó |
| A05 | (điền tên hệ thống TTS/VC) | TTS / VC | __.__ % | Dễ / Khó |
| A06 | (điền tên hệ thống TTS/VC) | TTS / VC | __.__ % | Dễ / Khó |
| A07–A19 | (thêm dòng tương tự cho từng attack) | ... | ... | ... |

## PHẦN 8: PHÂN TÍCH & THẢO LUẬN (Analysis)

Đây là phần phân biệt bài khá và bài xuất sắc. Phải giải thích được TẠI SAO, không chỉ nêu số liệu.

8.1 Tại sao LFCC (hoặc đặc trưng X) tốt hơn? Giải thích theo đặc điểm âm học.

Gợi ý: Giọng giả có artifacts ở tần số cao — LFCC nắm bắt được vì dùng linear filterbank, MFCC thì không vì mel scale nén vùng tần số này. Hãy dùng hình spectrogram để minh hoạ.

8.2 Mô hình nào bị overfit? Nhận biết qua số liệu nào?

Gợi ý: So sánh train accuracy vs val accuracy theo epoch. ResNet có nhiều tham số hơn => dễ overfit hơn CNN nếu không có regularization đủ mạnh.

8.3 Tại sao EER tăng mạnh trên ASVspoof 2021? (Generalization gap)

Gợi ý: ASVspoof 2021 dùng các vocoder mới mà 2019 chưa có => mô hình học dataset-specific artifacts thay vì đặc tính thực sự của giọng giả. Đây là insight quan trọng nhất của bài.

8.4 Loại tấn công nào khó nhất? Giải thích nguyên nhân kỹ thuật.

## PHẦN 9: KẾT LUẬN (Conclusion)

Độ dài gợi ý: 300 – 400 từ.  Tóm tắt 3 điểm chính, nêu hạn chế, đề xuất hướng phát triển.

9.1 Tóm tắt 3 kết quả chính đạt được

9.2 Hạn chế của bài (thời gian, tài nguyên, chưa thử nghiệm gì)

9.3 Hướng phát triển tiếp theo (end-to-end model, self-supervised, data augmentation)

## PHẦN 10: TÀI LIỆU THAM KHẢO (References)

Yêu cầu: ≥ 8 bài báo. Định dạng IEEE. Các paper dưới đây là gợi ý nên đọc.

| STT | Thông tin tài liệu |
| --- | --- |
| 1 | [1] Nautsch et al., "ASVspoof 2019: A Large-scale Public Database of Synthesized, Converted and Replayed Speech," Computer Speech & Language, 2021. |
| 2 | [2] Liu et al., "ASVspoof 2021: Towards Spoofed and Deepfake Speech Detection in the Wild," IEEE/ACM TASLP, 2023. |
| 3 | [3] Cheng et al., "AASIST: Audio Anti-Spoofing using Integrated Spectro-Temporal Graph Attention Networks," ICASSP 2022. |
| 4 | [4] Lavrentyeva et al., "STC Antispoofing Systems for the ASVspoof2019 Challenge," Interspeech 2019. |
| 5 | [5] Wu et al., "Light CNN for Deep Face Representation with Noisy Labels," IEEE TIFS, 2018. |
| 6 | [6] He et al., "Deep Residual Learning for Image Recognition," CVPR 2016. |
| 7 | [7] Sahidullah et al., "A Comparison of Features for Synthetic Speech Detection," Interspeech 2015. |
| 8 | [8] [Thêm tài liệu của nhóm — kèm đường link DOI hoặc arXiv] |

## PHỤ LỤC: PHÂN CÔNG VIẾT BÁO CÁO

| Phần báo cáo | Người 1 | Người 2 | Người 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phần 1: Tóm tắt + Giới thiệu | Hỗ trợ |  | ✔ Chính |
| Phần 2 + 3: Dataset | ✔ Chính |  | Hỗ trợ |
| Phần 4: Trích xuất đặc trưng | ✔ Chính |  |  |
| Phần 5: Kiến trúc mô hình |  | ✔ Chính |  |
| Phần 6: Thiết lập thí nghiệm | Hỗ trợ | ✔ Chính |  |
| Phần 7: Kết quả & bảng số liệu | Hỗ trợ | Hỗ trợ | ✔ Chính |
| Phần 8: Phân tích & Thảo luận |  |  | ✔ Chính |
| Phần 9 + 10: Kết luận + TLTK |  |  | ✔ Chính |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Tài liệu này được tạo tự động để hỗ trợ nhóm. Hãy bổ sung ảnh spectrogram, learning curve và confusion matrix vào đúng vị trí trong báo cáo.